# Luy Money - Feature Checklist & Kanban Board

### បញ្ជីមុខងារ និង Kanban Board សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍

## សេចក្តីណែនាំ (How to Use)

ឯកសារនេះរៀបចំជា Kanban Board ដែលបែងចែកមុខងារទាំងអស់ (មានស្រាប់ + ស្នើថ្មី) ជា 10 Stages តាមដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ស្តង់ដារ។ ក្នុងតារាងនីមួយៗ៖

- Chk/ID - ប្រអប់ checklist (☐ = មិនទាន់ / ☑ = រួចរាល់) និងលេខកូដមុខងារ

- Feature / Description - ឈ្មោះមុខងារ និងការពន្យល់សង្ខេប

- Tags - ស្លាកចំណាត់ថ្នាក់ (Platform, Module, Type, Priority Level...)

- P (Priority) - កម្រិតអាទិភាព៖ H=High, M=Medium, L=Low

## សញ្ញាសម្គាល់ Stage (Legend)

| Request Features | To Do | In Progress | In Testing Development | No Hold |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In Review UAT | Review on Product | Test Failed | Reviewed | Done |

Tags: Improvement | Notification | Priorities | Bugs | Feature | Android | IOS | Backend | Operation department | In Review | Login | Register | Home | Videos | Articles | Settings | Support | Users | Admine | Content | Analytics | Notify

## 1. Request Features (25)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ REQ-01 | Budget Planner & Expense Tracker ឧបករណ៍គ្រោងថវិកា និងតាមដានចំណាយប្រចាំខែ | FeatureHomeImprovement | H |
| ☐ REQ-02 | Savings Goal Tracker កំណត់គោលដៅសន្សំ និងបង្ហាញដំណើរការឆ្ពោះទៅគោលដៅ | FeatureHome | M |
| ☐ REQ-03 | Recurring Transaction Reminders ជូនដំណឹងស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត | FeatureNotificationNotify | M |
| ☐ REQ-04 | Wallet / Balance Overview Widget សង្ខេបសមតុល្យគណនី និងប្រតិបត្តិការថ្មីៗនៅលើទំព័រដើម | FeatureHome | H |
| ☐ REQ-05 | Auto Theme by System Setting ប្តូរ Light/Dark theme ស្វ័យប្រវត្តិតាមការកំណត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | SettingsImprovement | L |
| ☐ REQ-06 | Notification Preference Center អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើជ្រើសរើសប្រភេទការជូនដំណឹងដែលចង់ទទួល | SettingsNotification | M |
| ☐ REQ-07 | Offline Content Download ទាញយកអត្ថបទ/វីដេអូសម្រាប់អានដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត | ArticlesContent | M |
| ☐ REQ-08 | Comment & Like System អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ Comment និង Like លើអត្ថបទ/វីដេអូ | ContentFeature | M |
| ☐ REQ-09 | User Feedback / Survey Module ប្រមូលមតិកែលម្អពីអ្នកប្រើតាមទម្រង់ Survey | SupportFeature | L |
| ☐ REQ-10 | In-app Announcement Banner បង្ហាញសារប្រកាសសំខាន់ៗពី Admin នៅលើទំព័រដើម | FeatureNotificationAdmine | M |
| ☐ REQ-11 | A/B Testing Framework សាកល្បង Feature ថ្មីជាមួយក្រុមអ្នកប្រើមួយផ្នែកមុនដាក់ឱ្យប្រើទូទៅ | BackendImprovementOperation department | M |
| ☐ REQ-12 | Performance Monitoring Dashboard តាមដានល្បឿន App និង API response time | BackendAnalyticsOperation department | M |
| ☐ REQ-13 | Admin Audit Log កត់ត្រាប្រវត្តិសកម្មភាពទាំងអស់ដែល Admin បានធ្វើ | AdmineOperation departmentAnalytics | M |
| ☐ REQ-14 | Content Scheduling (Publish Later) កំណត់ពេលវេលាផ្សាយអត្ថបទ/វីដេអូជាមុន | AdmineContentImprovement | M |
| ☐ REQ-15 | Deep Linking for Shared Content បើកមាតិកាជាក់លាក់ដោយផ្ទាល់ពី Link ដែលចែករំលែក | FeatureBackendAndroidIOS | M |
| ☐ REQ-16 | Social Login (Google / Apple / Facebook) ចូលប្រើដោយប្រើគណនី Social Network ដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូល Email/Password | LoginRegisterFeature | H |
| ☐ REQ-17 | KYC / Identity Verification ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើសម្រាប់សេវាហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតខ្ពស់ | FeatureUsersBackend | H |
| ☐ REQ-18 | Multi-device Session Management មើល និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែលកំពុង Login ចូលគណនី | SettingsUsersBackend | M |
| ☐ REQ-19 | In-app Help Center / Chatbot ជំនួយស្វ័យប្រវត្តិឆ្លើយសំណួរញឹកញាប់ដល់អ្នកប្រើ | SupportFeature | M |
| ☐ REQ-20 | Accessibility Improvements ដាក់បន្ថែម Font scaling, Screen reader support សម្រាប់អ្នកប្រើពិការភាព | ImprovementSettings | L |
| ☐ REQ-21 | Two-Factor Authentication (2FA) បន្ថែមស្រទាប់សុវត្ថិភាពទី២ដោយប្រើ OTP/Authenticator App | LoginFeatureBackend | H |
| ☐ REQ-22 | Multi-currency Support គាំទ្រការបង្ហាញ និងគណនាជាមួយរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទ (USD, KHR...) | BackendFeature | M |
| ☐ REQ-23 | Referral Program ប្រព័ន្ធណែនាំមិត្តភក្តិ និងផ្តល់រង្វាន់ | FeatureUsers | M |
| ☐ REQ-24 | Bulk Content Upload (Admin) Upload អត្ថបទ/វីដេអូច្រើនក្នុងពេលតែមួយតាម CSV/Excel | AdmineContentImprovement | M |
| ☐ REQ-25 | Push Notification Campaign Manager ផ្ញើ Push Notification ទៅអ្នកប្រើជាក្រុមៗតាមលក្ខខណ្ឌ | AdmineNotificationNotify | M |

## 2. To Do (10)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ TODO-01 | Budget Planner UI Screens រចនា និងសាងសង់ Screen សម្រាប់ Budget Planner | HomeFeature | H |
| ☐ TODO-02 | Notification Preference Center UI ទំព័រកំណត់ប្រភេទការជូនដំណឹងលម្អិត | SettingsNotification | M |
| ☐ TODO-03 | Comment & Like UI Components សាងសង់ Widget សម្រាប់ Comment និង Like | ContentFeature | M |
| ☐ TODO-04 | Integrate Social Login SDKs តភ្ជាប់ Google/Apple/Facebook Sign-In SDK | LoginRegisterBackend | H |
| ☐ TODO-05 | Transaction/Expense Charts on Home បង្ហាញក្រាបវិភាគចំណូល-ចំណាយនៅទំព័រដើម | HomeAnalyticsFeature | H |
| ☐ TODO-06 | Admin Audit Log Table & UI សាងសង់តារាង និងទំព័របង្ហាញ Audit Log | AdmineOperation department | M |
| ☐ TODO-07 | Content Scheduling Field (Admin Form) បន្ថែមកាលបរិច្ឆេទ Publish ក្នុង Form បង្កើតមាតិកា | AdmineContent | M |
| ☐ TODO-08 | Deep Linking Configuration កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Deep Link សម្រាប់ Android/iOS | BackendAndroidIOS | M |
| ☐ TODO-09 | Unit Tests for AuthService សរសេរ Unit Test សម្រាប់ Authentication Logic | BackendBugs | M |
| ☐ TODO-10 | Onboarding Tutorial Screens សាងសង់ Walkthrough សម្រាប់អ្នកប្រើថ្មី | FeatureImprovement | M |

## 3. In Progress (3)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ PRG-01 | Dark Mode Full UI Polish កែសម្រួល UI ទាំងអស់ឱ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ Dark Mode | SettingsImprovement | M |
| ☐ PRG-02 | Push Notification Deep-link Routing នៅពេលចុច Notification ត្រូវបើកទៅទំព័រត្រឹមត្រូវ | NotificationNotifyBackend | H |
| ☐ PRG-03 | Admin Analytics Dashboard Charts បង្ហាញ Chart វិភាគទិន្នន័យអ្នកប្រើ និងមាតិកាសម្រាប់ Admin | AdmineAnalytics | M |

## 4. In Testing Development (3)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ TST-01 | ABA PayWay Sandbox Payment Flow សាកល្បងការទូទាត់តាម ABA PayWay លើបរិស្ថាន Sandbox | BackendIn Review | H |
| ☐ TST-02 | Email OTP Verification Flow សាកល្បងការផ្ញើ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP តាម Email | RegisterIn Review | M |
| ☐ TST-03 | Push Notification Delivery (Android 14) សាកល្បងភាពត្រឹមត្រូវនៃការទទួល Push Notification លើ Android 14 | AndroidNotificationIn Review | H |

## 5. No Hold (2)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ HLD-01 | In-app Live Chat Support ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារតម្រូវការថវិកា/បុគ្គលិក | SupportFeature | L |
| ☐ HLD-02 | Flutter Web Version ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន រង់ចាំការសម្រេចចិត្តពីក្រុមហ៊ុន | FeatureBackend | L |

## 6. In Review UAT (3)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ UAT-01 | Subscription Renewal Reminder ផ្ញើការជូនដំណឹងមុនពេលការជាវផុតកំណត់ | NotificationIn Review | M |
| ☐ UAT-02 | Convert User to Admin Flow សាកល្បងលើ UAT ការប្តូរ Role ពី User ទៅ Admin | AdmineUsersIn Review | H |
| ☐ UAT-03 | Multi-language Content Display សាកល្បងបង្ហាញមាតិកា Khmer/English ត្រឹមត្រូវលើគ្រប់ Screen | ContentSettingsIn Review | M |

## 7. Review on Product (3)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ PRD-01 | New Home Dashboard Layout រង់ចាំ Feedback ពីក្រុមផលិតផលលើ Layout ថ្មីរបស់ Home | HomeIn ReviewFeature | M |
| ☐ PRD-02 | Updated Settings Screen UI រង់ចាំការអនុម័តពី Product Owner មុនដាក់ឱ្យប្រើជាផ្លូវការ | SettingsIn ReviewImprovement | M |
| ☐ PRD-03 | Admin Role Management UI រង់ចាំការត្រួតពិនិត្យពី Operation department | AdmineUsersIn Review | M |

## 8. Test Failed (2)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ BUG-01 | Crash on Video Playback (Low-end Android) App គាំងពេលចាក់វីដេអូលើទូរស័ព្ទ Android ដែលមាន RAM ទាប | BugsVideosAndroid | H |
| ☐ BUG-02 | Push Notification Not Received (App Killed - iOS) Notification មិនមកដល់ពេល App ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងលើ iOS | BugsNotificationIOS | H |

## 9. Reviewed (2)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ REV-01 | Profile Picture Upload Upload រូបភាព Profile តាម Firebase Storage - បានត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ | SettingsBackendIn Review | M |
| ☑ REV-02 | Article Detail Page Formatting Fix កែលម្អការបង្ហាញពុម្ពអក្សរ និង Layout ទំព័រលម្អិតអត្ថបទ | ArticlesContentIn Review | L |

## 10. Done (50)

| Chk / ID | Feature / Description | Tags | P |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ AUT-01 | Login (Email/Password) ចូលប្រើគណនីដោយ Email និង Password | LoginBackend | H |
| ☑ AUT-02 | Register New Account បង្កើតគណនីថ្មីសម្រាប់អ្នកប្រើ | RegisterBackend | H |
| ☑ AUT-03 | Forgot Password / Reset via Email ផ្ញើ Link សារជាថ្មីសម្រាប់កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ | LoginBackend | M |
| ☑ AUT-04 | Email Verification (OTP) ផ្ទៀងផ្ទាត់ Email ដោយប្រើលេខកូដ OTP | RegisterNotifyBackend | H |
| ☑ AUT-05 | Logout ចាកចេញពីគណនី និងសម្អាត Session | Login | H |
| ☑ AUT-06 | Auth State Persistence (Auto-login) ចាំស្ថានភាព Login នៅពេលបើក App ឡើងវិញ | LoginBackend | M |
| ☑ HOM-01 | Home Dashboard Screen ទំព័រដើមបង្ហាញមាតិកា និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ | HomeFeature | H |
| ☑ HOM-02 | Bottom Navigation Bar របារ Navigation សម្រាប់ប្តូររវាង Module ផ្សេងៗ | HomeFeature | H |
| ☑ HOM-03 | User Greeting & Profile Summary ស្វាគមន៍អ្នកប្រើ និងបង្ហាញព័ត៌មាន Profile សង្ខេប | Home | M |
| ☑ CNT-01 | Video List & Player មើលបញ្ជីវីដេអូ និងចាក់វីដេអូក្នុង App | VideosContent | H |
| ☑ CNT-02 | Article List & Detail View មើលបញ្ជីអត្ថបទ និងទំព័រលម្អិតមាតិកា | ArticlesContent | H |
| ☑ CNT-03 | Category Filter for Content ច្រោះមាតិកាតាមប្រភេទ | Content | M |
| ☑ CNT-04 | Search Content ស្វែងរកអត្ថបទ/វីដេអូតាមពាក្យគន្លឹះ | Content | M |
| ☑ CNT-05 | Favorite / Bookmark Content រក្សាទុកមាតិកាដែលចូលចិត្តសម្រាប់មើលពេលក្រោយ | ContentFeature | M |
| ☑ SET-01 | Profile Edit (Name, Avatar, Phone) កែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន | Settings | M |
| ☑ SET-02 | Language Switch (Khmer/English) ប្តូរភាសាបង្ហាញក្នុង App | SettingsFeature | H |
| ☑ SET-03 | Theme Switch (Light/Dark) ប្តូររូបរាង App ជា Light ឬ Dark Mode | SettingsFeature | M |
| ☑ SET-04 | Notification Preferences បើក/បិទការជូនដំណឹងមូលដ្ឋាន | SettingsNotification | M |
| ☑ SET-05 | Privacy Policy Page បង្ហាញគោលការណ៍ភាពឯកជន | Settings | L |
| ☑ SET-06 | Terms of Service Page បង្ហាញលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ | Settings | L |
| ☑ SET-07 | About App / Version Info បង្ហាញព័ត៌មានកំណែ App | Settings | L |
| ☑ SET-08 | Delete Account លុបគណនី និងទិន្នន័យទាំងអស់ជារៀងរហូត | SettingsUsers | M |
| ☑ SUB-01 | Subscription Plans Listing បង្ហាញគម្រោងជាវសេវាផ្សេងៗ | Feature | M |
| ☑ SUB-02 | ABA PayWay Payment Integration ទូទាត់ប្រាក់តាម ABA PayWay | BackendFeature | H |
| ☑ SUB-03 | Stripe Payment Integration ទូទាត់ប្រាក់តាម Stripe សម្រាប់ Card អន្តរជាតិ | BackendFeature | H |
| ☑ SUB-04 | Subscription Status Check ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពការជាវបច្ចុប្បន្ន | Backend | M |
| ☑ SUB-05 | Auto-renewal Handling ដំណើរការបន្តការជាវដោយស្វ័យប្រវត្តិ | Backend | M |
| ☑ SUP-01 | Telegram Support Link តភ្ជាប់ទៅ Telegram សម្រាប់ជំនួយផ្ទាល់ | Support | L |
| ☑ SUP-02 | FAQ Page សំណួរ-ចម្លើយញឹកញាប់ | Support | L |
| ☑ SUP-03 | Contact Us Form ទម្រង់សារទំនាក់ទំនងទៅក្រុមការងារ | Support | M |
| ☑ ADM-01 | Admin Dashboard ទំព័រគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Admin | AdmineFeature | H |
| ☑ ADM-02 | User Management (List/Search/Ban) គ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកប្រើ ស្វែងរក និងផាកព្រមាន | AdmineUsers | H |
| ☑ ADM-03 | Convert User to Admin (Role Management) ប្តូរ Role របស់អ្នកប្រើទៅជា Admin | AdmineUsersImprovement | H |
| ☑ ADM-04 | Content Management (CRUD) បង្កើត/កែប្រែ/លុបវីដេអូនិងអត្ថបទ | AdmineContent | H |
| ☑ ADM-05 | Analytics Dashboard for Admin មើលស្ថិតិប្រើប្រាស់ App | AdmineAnalytics | M |
| ☑ SRV-01 | Firebase Authentication ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ | Backend | H |
| ☑ SRV-02 | Firestore Database Integration ទិន្នន័យ Real-time Database | Backend | H |
| ☑ SRV-03 | Firebase Storage (Media Upload) រក្សាទុករូបភាព និងឯកសារ | Backend | M |
| ☑ SRV-04 | Firebase Cloud Messaging (Push) ផ្ញើការជូនដំណឹង Push | BackendNotificationNotify | H |
| ☑ SRV-05 | Firebase Analytics Tracking តាមដានឥរិយាបថអ្នកប្រើ | BackendAnalytics | M |
| ☑ SRV-06 | Firebase Crashlytics តាមដាន Error/Crash របស់ App | BackendBugs | M |
| ☑ SRV-07 | Firebase App Check (Security) ការពារសុវត្ថិភាព Backend API | Backend | H |
| ☑ SRV-08 | Local Caching (Hive/GetStorage) រក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើ Offline | Backend | M |
| ☑ SRV-09 | Timezone & Locale Initialization កំណត់ Timezone និងភាសាដំបូងរបស់ App | Backend | L |
| ☑ ENV-01 | Multi-environment Setup (DEV/Staging/Prod) បំបែកបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ ៣ កម្រិត | BackendImprovement | H |
| ☑ ENV-02 | Separate Entry Points (main_dev/staging/prod) File main ផ្សេងគ្នាសម្រាប់និមួយៗបរិស្ថាន | BackendImprovement | M |
| ☑ ENV-03 | .env Config via flutter_dotenv គ្រប់គ្រង Config សម្ងាត់ដាច់ដោយឡែកពី Source Code | BackendImprovement | M |
| ☑ PLT-01 | Android Build Configuration កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់សម្រាប់ Android | AndroidBackend | M |
| ☑ PLT-02 | iOS Build Configuration កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់សម្រាប់ iOS | IOSBackend | M |
| ☑ PLT-03 | Splash Screen & App Icon រចនា Logo និងទំព័របើកកម្មវិធី | AndroidIOSFeature | L |

--- End of Document / បញ្ចប់ឯកសារ ---